邻里智护项目计划书

完整社区老年人与儿童照护事件闭环及应急协同平台

中国大学生创新大赛产业命题赛道企业命题组

| 参赛团队： | ____________________________ |
| --- | --- |
| 项目负责人： | ____________________________ |
| 指导教师： | ____________________________ |
| 申报日期： | 二〇二六年九月 |

目录

项目摘要

一、项目背景与需求分析

二、项目定位与总体解决方案

三、产品功能与业务设计

四、技术方案与数据安全

五、项目创新与竞争优势

六、企业试点与运营模式

七、项目进展与成果基础

八、实施计划与阶段目标

九、团队组织与项目管理

十、资金使用与预期成果

十一、风险控制与合规边界

十二、结语

参考资料

# 项目摘要

邻里智护面向完整社区中老年人与儿童的日常照护和异常协同场景，建设以照护事件为核心的数字化工作平台。项目服务家属与监护人、社区工作人员、物业社工志愿者及服务机构，重点解决照护信息分散、责任人不清、响应过程不可追溯、超时事件容易遗漏以及处理结果难以确认等问题。

平台将老人未签到、主动求助、疑似突发异常、儿童接送未确认、托管签到异常和儿童求助等场景统一转化为可跟踪的照护事件，按照发现、分级、通知、派单、接单、处置、升级、确认和关闭的流程推进。系统以事件类型、风险标签、家属响应情况和处理时效为依据形成可解释的风险等级，所有责任变更和处置动作均进入时间线，确保事件状态、当前责任人与关闭依据清晰可查。

项目已完成本地可运行的演示系统，具备角色登录、对象档案、家庭关系、事件创建与模拟、风险分级、任务流转、站内通知、平安签到、关闭确认、统计看板和演示数据重置等能力。第一阶段坚持软件协同定位，不依赖摄像头、穿戴设备、定位器或外部消息服务，不提供医疗诊断结论。后续将围绕企业实际服务流程开展小范围试点，形成可复制的社区照护协同方案。

# 一、项目背景与需求分析

## 一  社区照护协同面临的现实问题

在社区养老、儿童接送与托管关爱等场景中，家属、社区、物业、社工、志愿者和服务机构往往通过电话、即时通信群或线下交接处理事务。信息分散使异常情况难以及时汇总，事件发生后容易出现责任边界不清、通知覆盖不足、响应超时无人跟进和处理结果无法向家属确认等问题。老年人与儿童服务对象虽然场景不同，但都需要在异常发生后快速识别、明确责任、持续跟踪并留下可信记录。

## 二  企业命题适配方向

本项目以企业命题中社区服务数字化、完整社区建设和一老一小服务协同需求为对接方向。平台不试图替代线下养老、托育、物业或应急服务机构，而是作为跨角色的协同层，将既有人员和资源组织到统一事件流程中。企业可通过平台配置服务对象、关系授权、响应规则和资源人员，在不改变原有服务体系的前提下提升任务可见性和过程可追溯性。

## 三  项目建设目标

• 建立统一的照护事件入口，将不同来源的异常和服务需求转换为标准化事件记录。

• 形成可解释的风险分级和响应时限规则，使社区工作人员能够优先处理高风险事件。

• 构建家属、社区工作人员和社区响应人的协同链路，实现责任明确、过程留痕和结果确认。

• 以本地可部署的轻量系统支撑培训、流程验证和企业场景试点，为后续规模化推广保留扩展基础。

# 二、项目定位与总体解决方案

## 一  项目定位

邻里智护定位为面向完整社区的一老一小照护事件闭环与应急协同平台。它不是社区商城，不是医疗系统，也不是依赖硬件的安防平台，而是以照护事件为核心，将发现、处置和确认连接起来的业务协同工具。

## 二  服务对象

表一 主要服务对象与平台价值

| 角色 | 主要诉求 | 平台支持 |
| --- | --- | --- |
| 家属与监护人 | 了解家人状态，及时确认处理进展 | 查看授权对象和事件，提交平安签到、补充说明、确认关闭 |
| 社区工作人员 | 掌握事件全局，统一派单与升级 | 查看本社区事件，分级、派单、转派、处置、关闭和统计 |
| 社区响应人 | 明确自己应处理的任务和反馈要求 | 查看分配给自己的任务，接单、记录处置、提出转派请求 |
| 服务机构与协作人员 | 获得最少必要的信息并形成服务留痕 | 在授权范围内承接任务，反馈服务结果，支持后续复盘 |

## 三  照护事件闭环

系统以统一事件引擎支撑全部业务流程。无论事件来自人工录入、签到计划还是演示模拟，均进入同一套状态机和权限规则。平台通过当前责任人、响应时限、处置时间线和关闭依据将每个事件的全过程保留下来。

图一 邻里智护照护事件闭环

| 发现与创建 人工录入或模拟触发 | 风险分级 展示计算原因 | 通知与派单 形成当前责任人 | 接单与处置 留存事实记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 超时升级 按规则通知下一层级 | 平安确认 家属或监护人反馈 | 关闭归档 授权人员结束事件 | 统计复盘 看板支持服务改进 |

# 三、产品功能与业务设计

## 一  六类核心照护事件

表二 核心照护事件设计

| 事件类型 | 典型场景 | 初始处理重点 |
| --- | --- | --- |
| 老人长时间未签到 | 独居或高龄老人超过约定时间未确认平安 | 优先联系家属或监护人，必要时派给社区工作人员 |
| 老人主动求助 | 助餐、助洁、陪同、代办或紧急协助需求 | 记录需求内容，按紧急程度形成任务 |
| 疑似老人突发异常 | 人工录入或模拟触发的疑似异常场景 | 提示人工确认，不作医疗诊断 |
| 儿童接送未确认 | 约定接送时间已过但未收到确认 | 通知监护人和相关托管或社区人员 |
| 儿童托管签到异常 | 应到未到、提前离开或签到信息不一致 | 核实监护关系与接送授权信息 |
| 儿童主动求助 | 儿童或监护人发起的紧急协助请求 | 按紧急规则通知监护人和社区值班人员 |

## 二  权限与责任边界

平台遵循家属查看授权家庭、响应人查看本人任务、社区工作人员查看本社区事件的最小权限原则。权限在服务端执行，前端仅根据权限展示可用操作，不能绕过后端的查看和处置校验。关闭事件后，时间线转为只读，防止处置记录被事后覆盖。

表三 角色权限与责任边界

| 角色 | 查看范围 | 主要动作 | 限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 家属与监护人 | 被授权的照护对象及相关事件 | 平安签到、发起求助、补充说明、确认关闭 | 不能查看其他家庭和社区规则 |
| 社区工作人员 | 本社区全部照护对象和事件 | 派单、接单、转派、处置、升级、授权关闭 | 不能查看无关社区的数据 |
| 社区响应人 | 分配给自己的事件及必要对象信息 | 接单、处置反馈、请求转派 | 不能查看全部事件或修改对象档案 |
| 社区管理员 | 演示环境全部数据和统计 | 管理演示数据与流程配置 | 仅用于管理和演示场景 |

## 三  可解释风险分级

风险等级由事件基础等级、照护对象风险标签、家属未响应、超时情况和已确认安全等因素共同计算，分为紧急、高风险和常规三个层级。详情页展示每项因素对风险分的影响，避免将规则结果包装为不可解释的自动判断。平台中的风险等级用于确定协同优先级和响应时限，不构成医疗诊断、健康判断或绝对安全承诺。

## 四  任务流转与过程留痕

每个照护事件同时只保留一个当前责任人，但可以保留多条历史派单和转派记录。责任人接单后进入处理中状态，处置人员可记录电话联系、到场查看、协助服务、联系监护人等事实动作；完成处置后进入待确认状态，由家属或授权社区人员填写关闭说明。超时未接单或未反馈时，系统按预设链路升级并生成新的通知和时间线记录。

# 四、技术方案与数据安全

## 一  模块化技术架构

项目采用前后端分离的模块化单体架构，适合比赛演示和初期试点。前端负责页面展示、表单交互与状态提示；后端负责身份会话、权限校验、事件状态机、风险规则、事务处理和数据持久化；数据库保存照护对象、关系授权、事件、任务、处置、通知和统计所需数据。

表四 技术架构分层

| 层级 | 技术组成 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 前端交互层 | 网页前端、路由、会话状态、图表组件 | 登录、事件中心、对象档案、模拟台、详情页和统计看板 |
| 业务服务层 | 接口服务、数据校验、领域规则、事务处理 | 权限控制、风险分级、派单转派、处置记录、升级、关闭 |
| 数据持久层 | 关系型数据库、迁移工具、种子数据 | 保存事件全生命周期数据，支持本地演示和后续迁移扩展 |

## 二  关键技术实现

• 采用网页前端与接口服务分离的方式，保证页面交互与业务规则解耦。

• 后端以统一事件引擎处理创建、派单、接单、转派、处置、超时升级、确认关闭和取消等状态变化。

• 同一业务事务同步更新事件、任务、时间线和站内通知，降低数据状态不一致风险。

• 通过数据库迁移、种子数据和一键重置保证演示环境可复现，支持比赛现场快速恢复。

• 完成后端领域与接口测试、前端单元测试和关键流程端到端验证，覆盖老人和儿童的主要闭环。

## 三  数据安全与隐私保护

项目遵循最小化采集和最小权限访问原则。演示版本仅使用虚构、脱敏数据，不保存真实身份证号、精确住址、详细病历、视频内容或不必要的定位信息。服务端通过短期会话和角色权限控制访问范围，家属只能查看被授权对象，响应人只能查看完成任务所需的最少信息。关键操作写入时间线，便于追溯责任和处理过程。

当前版本不接入摄像头、手环、门禁、定位器、短信、即时通信、真实电话或外部应急系统。未来如需对接设备或消息渠道，将通过适配层把外部输入转化为统一事件，并在获得相关授权、完成安全评估后再投入实际使用。

# 五、项目创新与竞争优势

表五 项目创新点与竞争优势

| 创新点 | 具体体现 | 实际价值 |
| --- | --- | --- |
| 一老一小统一事件引擎 | 老人照护与儿童关爱使用同一套事件、任务、升级和关闭机制 | 降低系统建设和培训成本，支持跨场景复制 |
| 可解释风险规则 | 展示事件类型、风险标签、超时和确认安全等因素 | 便于社区人员理解优先级，避免黑箱式判断 |
| 责任驱动的闭环流程 | 每个事件具有当前责任人、响应时限、时间线和关闭依据 | 减少遗漏和重复沟通，提升服务可追溯性 |
| 轻量本地可部署 | 不依赖硬件和外部消息服务，提供模拟事件与重置能力 | 适合比赛演示、人员培训和低成本试点 |
| 最小权限与脱敏设计 | 角色范围控制、虚构数据、模糊位置和最少必要信息 | 降低照护数据使用中的隐私与合规风险 |

项目的差异化不在于宣称复杂算法或替代专业应急机构，而在于将分散的社区照护参与者组织到一条可执行、可解释、可追溯的事件链中。对于已有养老、托育、物业或志愿服务资源的企业和社区，平台可作为流程协同和服务质量管理的数字化基础。

# 六、企业试点与运营模式

## 一  试点对象与场景

项目优先面向具备社区服务资源的物业服务企业、社区养老服务机构、托育机构、街道社区服务中心和综合服务站开展试点。试点应选择服务对象关系清晰、工作人员职责明确、能够形成日常照护事件闭环的场景，例如独居老人平安确认、助餐服务跟踪、儿童托管签到核实和接送确认。

## 二  试点实施路径

表六 企业试点实施路径

| 阶段 | 重点工作 | 阶段产出 |
| --- | --- | --- |
| 准备阶段 | 梳理服务对象、授权关系、响应人员、事件规则和现有服务流程 | 试点清单、角色权限表、事件响应规则 |
| 上线阶段 | 导入脱敏基础信息，完成角色培训，使用模拟场景验证流程 | 可运行试点环境、培训记录、问题清单 |
| 运营阶段 | 选择真实但已授权的非敏感服务流程进行小范围使用，定期复盘 | 事件台账、响应时效分析、流程优化建议 |
| 复制阶段 | 沉淀配置模板、培训材料和部署手册，扩展到相邻社区或服务点 | 标准化交付包和复制方案 |

## 三  运营与商业模式

项目拟采用面向机构的服务模式。对于社区、物业或服务机构，可提供本地部署与流程配置服务；对于多服务点场景，可在完成数据安全和多社区隔离能力建设后提供订阅式使用服务；对于已有养老、托育或物业业务的企业，可将平台作为服务质量管理、任务协同和客户沟通的数字化模块。首期重点不是追求大规模收费，而是通过试点验证事件闭环的可用性、服务人员接受度和关键流程改善效果。

## 四  试点评价指标

试点开始前由企业与项目团队共同确定基线数据，重点关注事件建档完整率、首次响应时长、超时事件占比、处置记录完整率、家属确认完成率和服务人员使用反馈。项目不预设未经验证的提升幅度，而是在试点过程中形成可比较的数据，以支撑后续产品迭代和推广决策。

# 七、项目进展与成果基础

目前项目已完成第一阶段可运行演示系统，形成产品设计、技术架构、领域上下文、数据库迁移、演示数据和测试用例等基础材料。系统可在本地启动，支持演示角色登录和权限切换，能够完整展示从模拟事件生成到风险分级、任务流转、处置反馈、超时升级、平安签到和关闭确认的业务闭环。

表七 项目现有成果基础

| 已完成内容 | 成果说明 |
| --- | --- |
| 业务模型 | 定义照护对象、家庭关系、照护事件、任务、处置记录、通知和关闭确认等核心对象 |
| 事件闭环 | 支持创建、派单、接单、转派、处置、升级、确认关闭、授权关闭和取消 |
| 风险策略 | 实现紧急、高风险和常规三级可解释风险分级及响应时限 |
| 多角色协同 | 提供家属、社区工作人员、社区响应人和管理员的演示登录与权限控制 |
| 展示与复盘 | 提供事件中心、对象档案、事件详情、模拟事件台、站内通知和统计看板 |
| 工程质量 | 具备数据库迁移、演示数据重置、后端测试、前端测试和关键流程验证 |

# 八、实施计划与阶段目标

表八 项目阶段计划

| 阶段 | 周期 | 工作重点 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品完善 | 第一阶段 | 根据企业命题细化事件规则、角色权限、界面文案和演示脚本 | 形成稳定演示版本和项目申报材料 |
| 试点准备 | 第二阶段 | 完成企业场景调研、数据字段确认、人员清单和培训方案 | 形成试点实施方案与配置模板 |
| 小范围验证 | 第三阶段 | 在授权范围内验证非敏感流程，采集使用反馈和过程指标 | 形成试点复盘报告和迭代清单 |
| 产品复制 | 第四阶段 | 沉淀部署手册、标准流程和服务支持机制 | 具备向同类社区和服务机构推广的条件 |

各阶段以真实业务需求和合规要求为约束。涉及真实个人信息、外部设备或消息渠道的能力，必须在获得明确授权、完成安全评估并确定责任边界后再实施。

# 九、团队组织与项目管理

项目采用产品、技术、设计和运营协同的组织方式。团队成员信息以竞赛申报系统登记内容为准，项目内部按照需求确认、方案设计、研发实现、测试验证、材料撰写和试点沟通六类工作分工协作。

表九 团队组织与协作分工

| 工作角色 | 主要职责 | 协作产出 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 统筹命题理解、进度安排、企业沟通和答辩组织 | 项目计划、里程碑、答辩材料 |
| 产品与业务成员 | 梳理服务流程、角色权限和事件规则 | 需求清单、流程图、试点方案 |
| 技术成员 | 完成系统架构、前后端开发、数据模型和测试 | 可运行系统、技术文档、部署说明 |
| 设计与运营成员 | 优化界面表达、演示脚本、用户培训和反馈整理 | 界面规范、演示材料、复盘报告 |

项目管理采用阶段评审方式。每一阶段结束前，团队围绕功能完成度、流程可用性、数据安全、测试结果和材料一致性进行检查；重要流程变更需同步更新产品说明、技术说明和演示脚本，避免申报材料与实际系统不一致。

# 十、资金使用与预期成果

## 一  资金使用原则

项目资金如获得支持，将优先投入产品完善、试点部署、用户培训、数据安全、场景调研和运营验证，不用于与当前业务闭环无关的硬件堆砌或未经验证的功能扩张。具体金额根据竞赛支持、企业合作和团队实际情况另行制定。

表十 建议资金使用结构

| 投入方向 | 建议占比 | 主要用途 |
| --- | --- | --- |
| 产品研发与体验优化 | 百分之三十 | 功能完善、界面优化、测试与部署工具 |
| 场景调研与试点实施 | 百分之二十五 | 企业沟通、流程梳理、培训与试点支持 |
| 数据安全与运维保障 | 百分之十五 | 数据备份、安全评估、环境维护和技术支持 |
| 运营验证与材料沉淀 | 百分之二十 | 用户反馈、复盘报告、标准化交付材料 |
| 风险预留 | 百分之十 | 试点过程中不可预见的合规、培训或部署成本 |

## 二  预期成果

• 形成可运行、可演示、可部署的社区照护事件协同系统。

• 形成一老一小照护事件分类、风险分级、响应链路和处置记录的标准化流程。

• 形成面向企业试点的部署手册、培训材料、演示脚本和复盘指标体系。

• 在试点验证基础上沉淀可复制的社区服务数字化解决方案。

# 十一、风险控制与合规边界

表十一 主要风险与控制措施

| 风险类别 | 风险说明 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 业务边界风险 | 将协同工具误解为医疗诊断或专业应急替代服务 | 明确平台仅提供事件协同和人工确认，不输出医疗结论，不替代专业应急系统 |
| 隐私与数据风险 | 照护对象信息涉及家庭关系和个人隐私 | 最小化采集、脱敏展示、角色权限控制、操作留痕和授权管理 |
| 流程执行风险 | 线下人员职责不清可能导致事件仍被遗漏 | 在试点前确认响应链、责任人、时限和升级规则，定期复盘 |
| 技术稳定性风险 | 演示与试点环境可能出现服务中断或数据恢复需求 | 提供数据库迁移、种子数据、演示重置和备份恢复方案 |
| 推广适配风险 | 不同社区和企业的服务流程存在差异 | 采用可配置事件规则和分阶段试点，避免一次性大范围上线 |

项目在后续落地过程中将严格遵守数据保护、个人信息处理和相关行业管理要求。涉及真实数据时，需由合作企业明确数据处理主体、授权方式、保存期限、访问范围和应急处置机制；在制度和技术措施完备前，不将演示环境直接用于真实敏感信息处理。

# 十二、结语

邻里智护以完整社区中的一老一小服务需求为切入点，聚焦最容易被忽视但最需要协同的照护事件处置过程。项目通过统一事件模型、可解释风险分级、责任驱动的任务流转和可追溯的关闭确认，把家属、社区和服务资源连接到一条清晰的协同链路中。

当前系统已具备可运行的演示基础，下一步将以企业实际场景为导向，围绕试点流程、人员培训、数据安全和运营评价持续打磨。项目希望成为社区服务机构的数字协同助手，让每一条需要关注的照护事件都能被看见、被响应、被记录并被妥善确认。

# 参考资料

一、住房和城乡建设部办公厅：《完整居住社区建设指南》。

二、国家发展改革委：一老一小服务高质量发展相关公开资料。

三、《邻里智护第一阶段产品设计方案》。

四、《邻里智护第一阶段技术架构方案》。

五、《邻里智护竞品调研与轻量产品方案》。